WEEKLY MEETING 29/11/2017

Sergio: He terminado la historia de usuario 5 estimada para realizar en una semana (Descripción y selector fechas tareas), inicialmente sin problemas, realizadas pruebas en stage.

Detecta que tenemos constructores no necesarios y se propone issue de refactorización tanto de código como de test. André y Adel están de acuerdo en dicha issue.

Sergio tiene 2 historias disponibles, una para poder desactivar tareas y poder recuperarlas y otra para poder realizar comentarios sobre las tareas. Pensamos que aporta más valor la historia de comentarios, por lo que se pondrá con ella.

André: está con la historia de usuario 9 agregar tareas a tableros, ya tiene realizado hasta el método de servicio (realizar la relación entre tableros y tareas,…) ha tenido problemas a la hora de pasar los tests por restricciones de clave ajena que estaban relacionadas con la carga de datos en test. Al final lo ha resuelto haciendo setters y manteniendo la relación.

Comenta que le falta implementar la parte de la vista y durante esta semana va a realizar la misma.

Adel: he realizado el modelo de etiquetas su crud hasta el service, y la relación con usuarios, tableros y tareas. Durante esta semana va a seguir con el service de las relaciones y las vistas.